## Informe de la Iteración 1 - Hospitalización en casa

##### Objetivos de la Iteración

Reunión de coordinación semana 1

Realizar entrevista al coach

Actualizacion documento de lanzamiento

actualizacion de las historias de usuario

Obtencion de requerimientos funciones y no funcionales detallados

Especificar el caso de uso incluyendo el Mockup

Elaborar diagrama de clases de analisis

Elaborar diagrama de secuencia de analisis

reunion planteo de modelos base de datos

implementar servicios de backend

###### Tareas Completadas

Reunión de coordinación semana 1

Realizar entrevista al coach

Actualizacion documento de lanzamiento

actualizacion de las historias de usuario

Obtencion de requerimientos funciones y no funcionales detallados

Especificar el caso de uso incluyendo el Mockup

Elaborar diagrama de clases de analisis

Elaborar diagrama de secuencia de analisis

###### Tareas Pendientes

reunion planteo de modelos base de datos

implementar servicios de backend

###### Evaluación del Progreso

En general, la iteración 1 fue un éxito en términos de alcanzar los objetivos establecidos. Solo se aplazo una semana mas la integracion con backend

###### Problemas y Desafíos

Hubo algunos retrasos en la implementación de la funcionalidad de registro e inicio de sesión debido a problemas relacionados mas con el entendimiento interno del grupo, pero se soluciono trabajando y hablando compartiendo diferentes puntos de vista

###### Conclusiones

En general, la iteración 1 fue un éxito en términos de alcanzar los objetivos establecidos. Aunque hubo algunos desafíos y retrasos en el camino, el equipo pudo resolverlos y cumplir con las tareas establecidas. Se espera que las tareas pendientes se completen en la próxima iteración, y se espera mayores desafios en el proyecto a medida que se agreguen nuevas funcionalidades.